| **Lugar** | WhatsApp | **Fecha** | 04/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hora Inicio** | 10:48 | **Hora Término** | 16:30 |
| **Objetivo** | | | |
| Ajustar la visualización de gráficos para el alumno y validar el almacenamiento seguro de usuarios en la base de datos. | | | |

| **Asistentes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Asistencia** |
| Diego Ríos | Scrum Master | x |
| Geraldine Bastias | Product Owner | x |

| **Actividades Tratados** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tema** | **Descripción** | **Responsable** |
| 1 | Ajuste de gráficos para el alumno | Se modificó la vista de gráficos del alumno, incorporando asignaturas como parte de la visualización | Product Owner |
| 2 | Validación de usuarios | Se realizaron pruebas para guardar usuarios con validaciones, asegurando su almacenamiento codificado en la base de datos | Scrum Master |
| 3 |  |  |  |

| **Punto a tratar en la próxima razón** | |
| --- | --- |
| 1 | Corrección de errores en validaciones, gráficos y vistas |
| 2 | Revisión de estructura y funcionamiento de la base de datos |
| 3 |  |
| 4 |  |