# DOCUMENTO DE CIERRE DEL PROYECTO

# Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Mi Visión Académica – Plataforma de Análisis y Orientación Académica Personalizada |
| Fecha de preparación | Diciembre 2025 |
| Cliente | Duoc UC |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de proyecto | Diego Ríos - Product Owner |

# Índice

Información del proyecto	1

Índice	2

1. Logros del Proyecto	3

✔ Desarrollo completo del MVP funcional	3

✔ Implementación exitosa de funcionalidades clave	3

✔ Documentación completa del proyecto	3

✔ Cumplimiento del alcance y del MVP	3

2. Lecciones Aprendidas	4

Tecnología	4

Gestión Ágil	4

Gestión Tradicional	4

Otras lecciones	4

3. Cumplimiento del Alcance	5

Alcance Inicial	5

Alcance Ejecutado	5

Extras logrados	5

4. Comparación entre lo Planificado vs lo Ejecutado	6

Conclusión	6

5. Recomendaciones para Futuras Iteraciones	7

Mejora Técnica	7

Evolución del Producto	7

Gestión	7

Continuidad	7

Conclusión Final del Proyecto	8

# 1. Logros del Proyecto

El proyecto Mi Visión Académica se desarrolló correctamente bajo una metodología híbrida (Tradicional + Ágil) logrando entregar una solución funcional, escalable y alineada a las necesidades de estudiantes, docentes y directivos de Duoc UC.
 Entre los logros más relevantes destacan:

### ✔ Desarrollo completo del MVP funcional

- Sistema web operativo con arquitectura MVT (Django).

- Integración con Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage).

- Backend desplegado en Vercel con funciones serverless.

- IA integrada (Mistral 7B vía API) para generar recomendaciones educativas personalizadas.

- Generación automática de informes PDF.

- Panel docente con historial, comparativas y retroalimentación.

### ✔ Implementación exitosa de funcionalidades clave

- Carga de certificados PDF oficiales de notas.

- Procesamiento y almacenamiento automático de notas.

- Dashboards con gráficos de rendimiento y comparativas entre estudiantes.

- Test vocacional interno complementado con análisis por IA.

- Sistema de retroalimentación estudiante–docente.

- Módulo administrativo para seguimiento de informes generados.

### ✔ Documentación completa del proyecto

Incluye:

- Acta de Constitución

- Plan del Proyecto

- ERS (Especificación de Requerimientos de Software)

- Documento de Arquitectura del Software (DAS)

- Backlogs y artefactos ágiles

- Pruebas + evidencias

- Análisis financiero y flujo de caja

- Documento de Cierre (este documento)

### ✔ Cumplimiento del alcance y del MVP

El MVP cumple el 100% de las funcionalidades definidas al inicio.

# 2. Lecciones Aprendidas

Durante el desarrollo del proyecto surgieron aprendizajes valiosos:

### Tecnología

- La elección de Django + Supabase + Vercel resultó ser eficiente y estable.

- Integrar IA dentro de un flujo académico requiere validaciones adicionales para asegurar coherencia en las recomendaciones.

### Gestión Ágil

- La planificación por sprints permitió detectar problemas temprano y hacer ajustes sin retrasar el proyecto.

- Los refinamientos previos a cada sprint fueron claves para mantener la calidad del backlog.

- El uso de Burndown Charts ayudó a controlar la carga de trabajo y medir el avance real del equipo.

### Gestión Tradicional

- Documentos como el DAS y el ERS fueron esenciales para mantener claridad del diseño general.

- El presupuesto fue una herramienta clave para identificar costos ocultos (OPEX, mantenimiento, herramientas, etc.).

### Otras lecciones

- La carga de PDFs puede variar según su formato; fue necesario crear validadores adicionales.

- El entrenamiento del modelo de IA debe incluir pruebas con escenarios reales para asegurar relevancia.

# 3. Cumplimiento del Alcance

### Alcance Inicial

- Análisis de notas.

- Visualización y dashboards.

- Test vocacional + IA.

- Informes PDF.

- Rol docente.

- Retroalimentación.

### Alcance Ejecutado

- TODAS las funcionalidades fueron entregadas

- El diseño del sistema se ajustó a la arquitectura propuesta

- El modelo de datos final coincide con las tablas realmente implementadas

- La plataforma está completamente funcional en sus dos roles principales (estudiante y docente)

### Extras logrados

- Comparativa automática entre estudiantes (no estaba al 100% en alcance original).

- Panel docente mejorado con estados de solicitudes.

- Arquitectura completamente documentada (más allá del mínimo requerido).

# 4. Comparación entre lo Planificado vs lo Ejecutado

| Ítem | Planificado | Ejecutado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración del proyecto | 16 semanas | 16 semanas | ✔ Cumplido |
| Funcionalidades del MVP | 12 | 14 semanas | ✔ Superado |
| Arquitectura MVT | Sí | Sí | ✔ Cumplido |
| Integración con IA | Experimental | Implementada | ✔ Superado |
| Informe PDF | Sí | Sí | ✔ Cumplido |
| Retroalimentación | Sí | Sí | ✔ Cumplido |
| Flujo de caja | Estimado | Completamente calculado | ✔ Superado |

### Conclusión

El proyecto se ejecutó dentro del plazo, dentro del alcance y con entregables superiores al mínimo.

# 5. Recomendaciones para Futuras Iteraciones

### Mejora Técnica

- Implementar una API interna dedicada para análisis masivos.

- Añadir autenticación institucional SSO (Azure AD / LDAP).

- Migrar al plan Business de Supabase si el tráfico crece significativamente.

- Optimizar la carga de PDFs con modelos OCR avanzados.

### Evolución del Producto

- Desarrollar una versión para otras escuelas de Duoc UC.

- Añadir seguimiento longitudinal del estudiante (semestre a semestre).

- Agregar motores predictivos (riesgo de reprobación).

- Integrar notificaciones push y correo institucional.

### Gestión

- Realizar un piloto formal con estudiantes reales para validar usabilidad.

- Evaluar nuevas alianzas con otras sedes del Duoc UC para escalamiento.

- Ajustar tarifas anuales según inflación y valor entregado.

### Continuidad

- Mantener un plan de mantenimiento anual (ya calculado).

- Crear un roadmap de funcionalidades para los próximos 24 meses.

# Conclusión Final del Proyecto

El proyecto Mi Visión Académica concluye de forma exitosa, cumpliendo el alcance acordado, entregando un MVP funcional y una documentación completa que asegura su continuidad, mantenibilidad y escalabilidad.

La solución está lista para:

✔ ser demostrada institucionalmente
	 ✔ ser utilizada en un piloto real
 	✔ escalar hacia otras sedes de Duoc UC
 	✔ integrarse con futuras tecnologías de análisis académico

Este documento marca el cierre formal del proyecto, dejando una base sólida para futuras mejoras y expansiones.