Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Mi Visión Académica – Plataforma de Análisis y Orientación Académica Personalizada |
| Fecha de preparación | Noviembre 2025 |
| Cliente | Duoc UC |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de proyecto | Diego Ríos - Product Owner |

## Propósito y justificación del proyecto

El proyecto Mi Visión Académica nace como respuesta a diversas problemáticas detectadas durante el proceso formativo de los estudiantes en Duoc UC: - Falta de una herramienta institucional que centralice y analice las calificaciones. - Retroalimentación docente limitada, no personalizada y sin registro histórico. - Ausencia de herramientas que ayuden al estudiante a elegir su especialización con base en datos reales. - Dificultad para visualizar fortalezas, debilidades y evolución académica. - Decisiones educativas tomadas por intuición más que por evidencia. La creación de esta plataforma está justificada porque: - Mejora el acompañamiento docente, permitiendo feedback basado en datos reales. - Favorece la toma de decisiones académicas estratégicas, especialmente al elegir especialización. - Promueve la autonomía del estudiante, al permitirle visualizar su desempeño y evolución. - Incorpora inteligencia artificial para generar reportes personalizados, algo inexistente en la institución actualmente. - Es escalable a otros programas académicos del Duoc UC y otras instituciones.

## Descripción del proyecto y entregables

Descripción: Mi Visión Académica es una plataforma web desarrollada como MVP funcional que: - Analiza notas automáticamente desde el Certificado Oficial de Duoc UC. - Genera gráficos avanzados (radar, comparativos, evolución). - Ofrece retroalimentación docente sólida y registrada en la plataforma. - Incorpora un test de intereses vocacionales integrado al perfil del estudiante. - Produce informes inteligentes en PDF mediante IA (Mistral 7B). - Guarda historial académico, retroalimentaciones e informes a lo largo del tiempo. La plataforma está desplegada en Vercel y usa Supabase como base de datos. Entregables principales: - Plataforma web completamente funcional (MVP) - Inicio de sesión por rol (estudiante / docente) - Carga automática de notas desde certificado oficial - Gráficos de análisis académico: - Radar - Rendimiento por asignatura - Evolución por semestre ✔ Sistema de retroalimentación docente con registro histórico ✔ Test de intereses vocacionales integrado ✔ Generación de informes inteligentes con IA en PDF ✔ Historial de reportes generados por estudiante ✔ Panel docente con gestión de solicitudes ✔ Panel de administración con carga de asignaturas vía CSV ✔ Arquitectura escalable desarrollada en Django + Supabase ✔ Plataforma desplegada en Vercel

## Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

- Interfaz web responsiva y usable. - Perfiles diferenciados por rol (estudiante y docente). - Análisis académico mediante gráficos dinámicos. - Procesamiento automático de certificado oficial. - Motor IA para análisis personalizado. - Test vocacional integrado al perfil del usuario. - Seguridad y persistencia de datos en Supabase. - Registro histórico de retroalimentaciones e informes.

Requerimientos del proyecto

- Desarrollar un MVP operativo y testeado. - Implementar modelos de datos sólidos y escalables. - Realizar pruebas de usabilidad y validación. - Documentar hallazgos y retroalimentación para futuras mejoras y escalabilidad. - Incluir funcionalidades de análisis académico, retroalimentación docente y cuestionario de intereses.

## Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar un MVP funcional de la plataforma | Plataforma disponible y operativa para pruebas en Duoc UC (Ing. Informática) |
| Enseñanza de Fortalezas y puntos de mejora recomendados para el estudiante. | Generación de gráficos y reportes personalizados en al menos 90% de los casos de prueba |
| Fortalecer la orientación docente | Docentes utilizan los reportes en tutorías o retroalimentaciones |
| Escalabilidad futura del sistema | Documentación técnica y propuesta de expansión validada |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Fase 1: Análisis y diseño | 2 semanas aprox |
| Fase 2: Planificación | 4 semanas aprox |
| Fase 3: Ejecución Ágil | 15 semanas aprox |
| Fase 4: Monitoreo y Control | 11 semanas aprox |
| Fase 5: Cierre | 4 semanas aprox |
| Costo |  |
| Costos de un desarrollo en mercado | $33.234.000 CLP |
| Calidad |  |
| Cumplimiento de requerimientos funcionales definidos. | Apruebo de sujetos de prueba en 90% |
| Pruebas de usabilidad con estudiantes y docentes. | Apruebo de un 80% de parte de los usuarios |
| Seguridad de datos personales y académicos. | Manejo de datos sin filtraciones en un 90% |
| Claridad y precisión en los reportes generados. | Calidad de análisis de IA en un 90% |

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Acceso limitado a datos institucionales reales → Mitigación: usar ingreso manual de notas o certificados de notas. - Baja adopción inicial por parte de estudiantes/docentes → Mitigación: capacitaciones breves y acompañamiento inicial. - Limitaciones técnicas en el MVP → Mitigación: priorización de funcionalidades clave y desarrollo modular. - Confidencialidad de datos académicos → Mitigación: protocolos de seguridad y anonimización de datos en pruebas.

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución | Semana 2 |
| Diseño preliminar de plataforma (mockups) | Semana 3 |
| Desarrollo MVP funcional | Semana 13 |
| Pruebas piloto con estudiantes/docentes | Semana 16 |
| Entrega y presentación del MVP | Semana 16 |

## Presupuesto inicial asignado

| Ítem | Total CLP | Total UF | Ítem |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas Hombre | $30.960.000 | 815 UF | Horas Hombre |
| Servicios / infraestructura | $630.000 | 17 UF | Servicios / infraestructura |
| Documentación | $1.044.000 | 27.4 UF | Documentación |
| Capacitación | $600.000 | 15.8 UF | Capacitación |
| TOTAL GENERAL | $33.234.000 CLP | 875 UF aprox. | TOTAL GENERAL |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes | Usuarios finales | Escuela de Informática – Duoc UC |
| Docentes | Facilitadores/Usuarios | Escuela de Informática – Duoc UC |
| Directores de carrera | Patrocinadores y usuarios | Escuela de Informática – Duoc UC |
| Diego Ríos | Gerente de Proyecto | Estudiante de Ing. Informática |

## Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Diego Rios | Gerente de Proyecto | TI |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Diego Ríos |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Geraldine Bastias |
| Decisiones técnicas | Diego Ríos |
| Resolución de conflictos | Diego Ríos |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Geraldine Bastias |

## Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Estudiante desarrollador (Diego Ríos) | TI – Duoc UC |
| Docentes asesores | Escuela de Informática – Duoc UC |
| Estudiantes piloto | Ingeniería en Informática – Duoc UC |

## Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Director de Carrera – Escuela de Informática (Duoc UC) | Noviembre 2025 |  |