# Plan de dirección de  proyecto

Mi Visión Académica

Fecha: [10/12/2025]

Tabla de contenido

Introducción	3

1. Enfoque Metodológico	3

2. Alcance del Proyecto	5

3. Gestión de Calidad	6

4. Estrategia de Trabajo Híbrida	8

5. Cronograma del Proyecto (Gantt)	10

6. EDT / WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)	11

7. Presupuesto del Proyecto	12

Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Mi Visión Académica – Plataforma de Análisis y Orientación Académica Personalizada |
| Fecha de preparación | Noviembre 2025 |
| Cliente | Duoc UC |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de Proyecto | Diego Ríos - Product Owner |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Alexis Curiche | Director de Carrera | Escuela de Informática – Duoc UC |

Aprobaciones

| Nombre / Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Director de Carrera – Escuela de Informática (Duoc UC) |  |  |

# Introducción

El proyecto Mi Visión Académica surge como respuesta a problemáticas recurrentes en los estudiantes: falta de autoconocimiento académico, decisiones basadas en percepciones subjetivas, carencia de información clara sobre el mercado laboral y ausencia de acompañamiento continuo. El propósito es apoyar a los estudiantes en su trayectoria académica mediante un sistema digital - página web que recopile sus notas, genere análisis visuales de fortalezas y debilidades y ofrezca recomendaciones personalizadas de especialización y proyección laboral. La justificación radica en que esta solución no solo mejora el proceso de elección académica y profesional, sino que también fortalece el rol docente, permitiendo un acompañamiento más efectivo y basado en datos.

# 1. Enfoque Metodológico

El proyecto se desarrolla bajo una metodología híbrida, combinando elementos del enfoque tradicional (PMI) y del enfoque ágil (Scrum). Se opta por este modelo para equilibrar: - La necesidad de planificación anticipada y control de avance (propio de proyectos académicos y documentados). - La necesidad de iterar, validar con usuarios y ajustar progresivamente (propio de proyectos de software). ### 1.1. Componentes tradicionales aplicados - Acta de constitución del proyecto. - Documento de visión. - Plan del proyecto. - Cronograma Gantt. - EDT/WBS. - Gestión de riesgos. - Plan de calidad. - Documentación técnica y administrativa. ### 1.2. Componentes ágiles aplicados - Sprints de desarrollo iterativo. - Daily Meetings. - Sprint Reviews (demos incrementales). - Sprint Retrospectives. - Backlog priorizado y dinámico. - Validación temprana con usuarios reales. - Desarrollo incremental del MVP. Este enfoque híbrido permite tener control + flexibilidad, garantizando cumplimiento académico y resultados funcionales reales.

# 2. Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto comprende el desarrollo, validación y entrega de la plataforma Mi Visión Académica, la cual permitirá: ### 2.1. Funcionalidades incluidas (In-Scope) - Carga y lectura automática del Certificado Oficial de Notas - Procesamiento y almacenamiento de calificaciones - Generación de gráficos de rendimiento (radar, barras, evolución) - Módulo de retroalimentación docente + historial - Test de intereses vocacionales - Análisis inteligente mediante IA (Mistral 7B) - Generación automática de informes PDF - Perfiles por rol (estudiante y docente) - Panel de estudiante con análisis consolidado - Panel docente con solicitudes, respuestas y estado - Base de datos en Supabase (PostgreSQL) - Backend en Django, frontend en HTML/Bootstrap - Despliegue en Vercel - Documentación técnica + manual de usuario - Capacitación final a usuarios - Plan de soporte y mantenimiento post-entrega ### 2.2. Funcionalidades excluidas (Out-of-Scope) ✘ Integración directa con los sistemas internos de Duoc UC ✘ Aplicación móvil nativa ✘ Integración con SSO institucional ✘ Panel administrativo para directores de carrera (quedará en roadmap) ✘ Dashboard institucional con estadísticas globales (futuro)

# 3. Gestión de Calidad

El proyecto aplica un Plan de Aseguramiento de Calidad (QA) que cubre pruebas, métricas, validaciones y estándares técnicos. ### 3.1. Objetivos de calidad - Garantizar que las funcionalidades del MVP cumplan con los requerimientos definidos. - Asegurar que la información procesada sea precisa y consistente. - Validar la experiencia de usuario con estudiantes y docentes reales. - Lograr un sistema estable, seguro y fácil de utilizar. ### 3.2. Criterios de aceptación del producto - El sistema debe procesar correctamente el Certificado Oficial. - Los gráficos deben representar correctamente los datos evaluados. - El informe con IA debe generarse sin errores en +90% de los casos. - El módulo de retroalimentación debe registrar, guardar y mostrar los mensajes. - Los usuarios deben poder navegar sin confusiones y sin pasos redundantes. ### 3.3. Plan de pruebas Incluye: - Pruebas unitarias (backend + lógica del test + lectura de certificados) - Pruebas de integración (Django + Supabase + Frontend) - Pruebas funcionales por módulo - Pruebas de usabilidad con estudiantes reales - Pruebas de aceptación del usuario (UAT) ### 3.4. Métricas de calidad - % de casos exitosos en la lectura de notas - Tiempo promedio de generación de informe IA - % de errores críticos detectados - Satisfacción del usuario (encuesta post-pruebas) - Cumplimiento del cronograma por sprint - Consistencia de datos (validación cruzada)

# 4. Estrategia de Trabajo Híbrida

El proyecto combina planificación tradicional con ejecución ágil dividida en sprints iterativos. ### 4.1. Fases del proyecto - Inicio - Planificación - Ejecución con metodología ágil (Sprints 1–5) - Monitoreo y control - Cierre ### 4.2. Sprints definidos - Sprint 1: Backend base, entorno, autenticación - Sprint 2: Lectura de notas + gráficos - Sprint 3: Test vocacional + IA - Sprint 4: Módulo docente + PDF - Sprint 5: Retroalimentaciones + pulido final Cada sprint incluye: - Planificación - Desarrollo - Testing interno - Demo (Review) - Retrospectiva ### 4.3. Reuniones y prácticas ágiles - Daily: Seguimiento diario del avance - Sprint Review: Cada 3 semanas - Retrospectivas: Ajustes de procesos - Integración continua: Código subido progresivamente - Documentación incremental: Se actualiza por módulo ### 4.4. Integración con planificación tradicional - EDT define el “qué” del proyecto - Sprints definen el “cómo” y “cuándo” - Gantt organiza los hitos en el tiempo - Riesgos y calidad se controlan permanentemente

# 5. Cronograma del Proyecto (Gantt)

El cronograma del proyecto se estructura en 5 módulos de desarrollo y con 5 sprints ágiles internos de 3-4 semanas aprox. Se incluye la fase inicial de planificación y la fase final de cierre y documentación. Este cronograma permite identificar dependencias, tiempos críticos y asegurar el avance continuo del proyecto. - Enlace del documento: Carta Gantt

# 6. EDT / WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)

El WBS divide el proyecto en grandes bloques de trabajo, organizados de forma jerárquica: - Enlace del documento: Diagrama EDT

# 7. Presupuesto del Proyecto

El presupuesto del proyecto consolida todas las estimaciones de costos, incluyendo trabajo humano, herramientas, infraestructura, documentación y capacitación. Permite evaluar la viabilidad económica del proyecto y justificar inversiones ante los interesados (stakeholders). El detalle ayuda a mantener control sobre el gasto y evitar desviaciones durante el desarrollo. Categoría; Costo. Desarrollo (roles); $14.242.000. Hardware; $3.265.000. Licencias; $834.000. Administrativos; $910.000. Diseño; $220.000. Otros costos; $430.000. Contingencia 10%; $1.990.100. TOTAL FINAL DEL PROYECTO; $21.891.100. - Enlace del documento: Presupuesto del Proyecto